2026

André De Carvalho

CPNV

Rapport de projet

Table des matières

Rapport hebdomadaire d’avance de projet	2

Informations générales	2

Résumé de la semaine	2

Avancement global	2

Événements marquants	2

Points d’attention	2

Tâches réalisées	2

Tâches en cours	2

Tâche 1	2

Tâche 2	2

Tâche 3	2

Tâche 4	2

Tâches prévues pour CETTE FIN DE PROJET	2

Risques & dépendances	3

Problème / Risque : manque de test d’intégration/délais du backend	3

Indicateurs clés	3

Commentaires	3

# Rapport hebdomadaire d’avance de projet

## Informations générales

- Nom du projet : Lego Inventor Manager

- Semaine : 3

- Période : 23 au 27 janvier 2026

- Responsable du rapport : De Carvalho André

## Résumé de la semaine

### Avancement global

Projet fini

### Événements marquants

Finalisation du backend admin et user

### Points d’attention

Cohérence entre le design et le développement

- Alignement entre maquettes et implémentation.

- Gestion des ajustements de dernière minute.

## Tâches réalisées

- [1] Rédaction du rapport de projet

- [2] Mise à jour des journaux de travail

- [3] Frontend de l’application

- [4] Backend de l’application

## Tâches en cours

### Tâche 1

Tâche finie.

### Tâche 2

Tâche finie.

### Tâche 3

Tâche finie.

### Tâche 4

Tâche finie

## Tâches A EFFECTUER POUR CLOTÛRER LE PROJET

- Implémentation de la feature « Recherche »

### Problème / Risque : manque de test d’intégration/délais du backend

Impact :

Tant que le backend n’est pas prêt, les tests ne peuvent pas être effectués.

Le développement backend peut prendre plus de temps que prévu dû à la complexité des données et dépendances ainsi que le refactoring.

Mesures prises / à prendre :

Détection tardive d’erreurs et régressions à corriger.

## Indicateurs clés

Avancement global :

100%, phase terminale.

Respect du planning :

Conforme

Qualité :

Aucun défaut détecté.

## Commentaires

Une dernière ligne droite de projet qui s’est plutôt bien terminée, pas beaucoup de bugs rencontrés au niveau du backend, pas le temps nécessaire de faire la feature recherche d’item.