2026

André De Carvalho

CPNV

Rapport de projet

Table des matières

Rapport hebdomadaire d’avance de projet	2

Informations générales	2

Résumé de la semaine	2

Avancement global	2

Événements marquants	2

Points d’attention	2

Tâches réalisées	2

Tâches en cours	2

Tâche 1	2

Tâche 2	2

Tâche 3	2

Tâche 4	2

Tâche 5	2

Tâches prévues pour la semaine suivante	3

Risques & dépendances	3

Problème / Risque : Manque de maîtrise de la technologie utilisée par une partie de l’équipe	3

Indicateurs clés	3

# Rapport hebdomadaire d’avance de projet

## Informations générales

- Nom du projet : Lego Inventor Manager

- Semaine : 1

- Période : 14 au 15 janvier 2026

- Responsable du rapport : De Carvalho André

## Résumé de la semaine

### Avancement global

Début du projet

### Événements marquants

Réunion avec l’équipe afin de clarifier les tâches à réaliser et la méthodologie à adopter.

### Points d’attention

La répartition des tâches doit être adaptée en fonction de l’expérience des nouveaux dans le sujet

## Tâches réalisées

- [1] Rédaction du rapport de projet

- [2] Mise à jour des journaux de travail

- [3] Identification des compétences et faiblesses de l’équipe

- [4] Modélisation de la base de données

- [5] Conception d’une maquette web

- [6] Prise en main de git et son environnement

## Tâches en cours

### Tâche 1

Tâche finie.

### Tâche 2

Tâche finie.

### Tâche 3

Tâche finie, les CFC travailleront en collaboration

### Tâche 4

Tâche finie, quelques détails à vérifier en présence du chef de projet

### Tâche 5

Tâche en cours d’exécution, début de travail effectué en mettant en place un user flow

### Tâche 6

Tâche pas finie (60% environ), on est sur une bonne lancée

## Tâches prévues pour la semaine suivante

- [1] Début de documentation

- [2] Début du code backend

- [3] Avoir un site vitrine majoritairement fini

- [4] Mise en place d’une équipe teste (selon l’avancemement)

## Risques & dépendances

### Problème / Risque : Manque de maîtrise de la technologie utilisée par une partie de l’équipe

Impact :

Ralentissement du développement, risque d'erreurs ou de mauvaise implémentation, dépendance accrue envers les membres plus expérimentés

Mesures prises / à prendre :

Prévoir une courte formation technique, mettre en place du pair programming pour accélérer la montée en compétence, répartir les tâches de manière progressive selon le niveau d’expérience

## Indicateurs clés

Avancement gobal :

20%, phase de lancement et cadrage en cours

Respect du planning :

Conforme

Qualité :

Aucun défaut détecté