2026

André De Carvalho

CPNV

Rapport de projet

Table des matières

Rapport hebdomadaire d’avance de projet	2

Informations générales	2

Résumé de la semaine	2

Avancement global	2

Événements marquants	2

Points d’attention	2

Tâches réalisées	2

Tâches en cours	2

Tâche 1	2

Tâche 2	2

Tâche 3	2

Tâche 4	2

Tâche 5	2

Tâches prévues pour la semaine suivante	3

Risques & dépendances	3

Problème / Risque : Manque de maîtrise de la technologie utilisée par une partie de l’équipe	3

Indicateurs clés	3

# Rapport hebdomadaire d’avance de projet

## Informations générales

- Nom du projet : Lego Inventor Manager

- Semaine : 1

- Période : 12 au 13 janvier 2026

- Responsable du rapport : De Carvalho André

## Résumé de la semaine

### Avancement global

Kickoff du projet

### Événements marquants

Réunion avec l’équipe pour prendre connaissance du projet

### Points d’attention

Répartition des tâches à ajuster selon l’expérience des nouveaux

## Tâches réalisées

- [1] Mise en place du repository Github

- [2] Création du rapport de projet

- [3] Analyse des compétences de l’équipe

- [4] Début de modélisation de la base de données

- [5] Début de la maquette du site web

## Tâches en cours

### Tâche 1

Tâche finie.

Constaté que l’usage de git n’est pas acquis pour tout le monde, proposer de leur faire une mini-formation sur ce sujet.

### Tâche 2

Tâche finie.

### Tâche 3

Tâche finie.

### Tâche 4

Tâche en cours d’exécution, 1/3 du travail effectué.

### Tâche 5

Tâche en plein lancement, prise par le 1er année CFC, le mettre en collaboration avec quelqu’un de plus expérimenté sur le sujet.

## Tâches prévues pour la semaine suivante

- [1] Début de documentation

- [2] Début du code backend

- [3] Avoir un site vitrine majoritairement fini

- [4] Début de modélisation de la base de données

## Risques & dépendances

### Problème / Risque : Manque de maîtrise de la technologie utilisée par une partie de l’équipe

Impact :

Ralentissement du développement, risque d'erreurs ou de mauvaise implémentation, dépendance accrue envers les membres plus expérimentés

Mesures prises / à prendre :

Prévoir une courte formation technique, mettre en place du pair programming pour accélérer la montée en compétence, répartir les tâches de manière progressive selon le niveau d’expérience

## Indicateurs clés

Avancement gobal :

10%, phase de lancement et cadrage en cours

Respect du planning :

Conforme

Qualité :

Aucun défaut détecté