2026

André De Carvalho

CPNV

Rapport de projet

Table des matières

Rapport hebdomadaire d’avance de projet	2

Informations générales	2

Résumé de la semaine	2

Avancement global	2

Événements marquants	2

Points d’attention	2

Tâches réalisées	2

Tâches en cours	2

Tâche 1	2

Tâche 2	2

Tâche 3	2

Tâche 4	2

Tâches prévues pour la semaine suivante	2

Risques & dépendances	3

Problème / Risque : Incohérences visuelles, mauvaise ergonomie, html mal structuré	3

Indicateurs clés	3

Commentaires	3

# Rapport hebdomadaire d’avance de projet

## Informations générales

- Nom du projet : Lego Inventor Manager

- Semaine : 2

- Période : 21 au 22 janvier 2026

- Responsable du rapport : De Carvalho André

## Résumé de la semaine

### Avancement global

L’essentiel du travail est déjà accompli.

### Événements marquants

Finalisation des maquettes (UI/UX), mise en place de l’architecture technique (Laravel).

### Points d’attention

Cohérence entre le design et le développement

- Alignement entre maquettes et implémentation.

- Gestion des ajustements de dernière minute.

## Tâches réalisées

- [1] Rédaction du rapport de projet

- [2] Mise à jour des journaux de travail

- [3] Maquettes UI/UX

- [4] Frontend du site web

## Tâches en cours

### Tâche 1

Tâche finie.

### Tâche 2

Tâche finie.

### Tâche 3

Tâche finie.

### Tâche 4

Tâche en cours d’exécution.

## Tâches prévues pour la semaine suivante

- [1] Coder le backend du site web

- [2] Mise en place de l’hébergeur swisscenter

## Risques & dépendances

### Problème / Risque : Incohérences visuelles, mauvaise ergonomie, html mal structuré

Impact :

Site visuellement peu professionnel, mauvaise UX

Code difficile à maintenir, bugs visuels récurrents

Mesures prises / à prendre :

Fournir une maquette fonctionnelle et cohérente

Proposer des Template de site web

## Indicateurs clés

Avancement global :

65%, phase intermédiaire, lancée sur le frontend.

Respect du planning :

Conforme

Qualité :

Aucun défaut détecté.

## Commentaires

Afin de maintenir une qualité acceptable du produit, étant le plus expérimenté, je me dois de valider d’abord les tâches proposées à mes collègues afin de faire une review et de proposer une solution plus adaptée à la vision du projet.

Mitigé sur le planning, on est dans les temps mais cela prend du temps de faire des review, corrections, et coacher ceux dans le besoin.