2026

André De Carvalho

CPNV

Rapport de projet

Table des matières

Rapport hebdomadaire d’avance de projet	2

Informations générales	2

Résumé de la semaine	2

Avancement global	2

Événements marquants	2

Points d’attention	2

Tâches réalisées	2

Tâches en cours	2

Tâche 1	2

Tâche 2	2

Tâche 3	2

Tâche 4	2

Tâches prévues pour CETTE FIN DE PROJET	2

Risques & dépendances	3

Problème / Risque : manque de test d’intégration/délais du backend	3

Indicateurs clés	3

Commentaires	3

# Rapport hebdomadaire d’avance de projet

## Informations générales

- Nom du projet : Lego Inventor Manager

- Semaine : 3

- Période : 23 au 27 janvier 2026

- Responsable du rapport : De Carvalho André

## Résumé de la semaine

### Avancement global

Projet en phase de clôture.

### Événements marquants

Finalisation du frontend et du backend.

### Points d’attention

Cohérence entre le design et le développement

- Alignement entre maquettes et implémentation.

- Gestion des ajustements de dernière minute.

## Tâches réalisées

- [1] Rédaction du rapport de projet

- [2] Mise à jour des journaux de travail

- [3] Frontend de l’application

- [4] Backend de l’application

## Tâches en cours

### Tâche 1

Tâche finie.

### Tâche 2

Tâche finie.

### Tâche 3

Tâche finie, quelques détails à améliorer/corriger.

### Tâche 4

Tâche en cours d’exécution, une grande partie du backend mise en place.

## Tâches prévues pour CETTE FIN DE PROJET

- Implémentation de l’application en environnement de production.

- Finir l’implémentation des données sur la vue administrateur et

## Risques & dépendances

### Problème / Risque : manque de test d’intégration/délais du backend

Impact :

Tant que le backend n’est pas prêt, les tests ne peuvent pas être effectués.

Le développement backend peut prendre plus de temps que prévu dû à la complexité des données et dépendances ainsi que le refactoring.

Mesures prises / à prendre :

Détection tardive d’erreurs et régressions à corriger.

## Indicateurs clés

Avancement global :

80%, phase terminale, lancée sur le frontend.

Respect du planning :

Conforme

Qualité :

Aucun défaut détecté.

## Commentaires

Dû au manque d’expérience de gestion de projet pour mes collègues, j’ai demandé à ce qu’il y ait un dépôt annexe où des travaux concernant le frontend pourraient être réalisés pour qu’ils puissent s’exercer sur le travail de collaboration.

Cela a été réfléchi de la sorte à ce que des mauvaises manipulations n’aient pas lieu sur le dépôt principal du projet et éviter des retardements.

J’ai constaté que la tâché que j’ai léguée à mes collègues a été accomplie, sauf qu’il reste quelques détails à corriger, la livraison de ce travail a été fait sous forme de dossier « HTML FINAL » dans la branche HTML du dépôt principal.

Malheureusement, je n’ai pas le temps de leur faire une introduction propre et concrète au langage de programmation utilisée dû au fait que j’ai décidé d’aller étape par étape au niveau de la gestion de projet de bien pouvoir avancer sainement en proposant des modèles, des améliorations ou autres pour l’application web.

Le lien du git : https://github.com/EdisCPNV/html_lego_manager