2026

André De Carvalho

CPNV

Rapport de projet

Table des matières

Rapport hebdomadaire d’avance de projet	2

Informations générales	2

Résumé de la semaine	2

Avancement global	2

Événements marquants	2

Points d’attention	2

Tâches réalisées	2

Tâches en cours	2

Tâche 1	2

Tâche 2	2

Tâche 3	2

Tâche 4	2

Tâches prévues pour la semaine suivante	2

Risques & dépendances	3

Problème / Risque : Manque de maîtrise de la technologie utilisée par une partie de l’équipe	3

Indicateurs clés	3

# Rapport hebdomadaire d’avance de projet

## Informations générales

- Nom du projet : Lego Inventor Manager

- Semaine : 2

- Période : 16 au 20 janvier 2026

- Responsable du rapport : De Carvalho André

## Résumé de la semaine

### Avancement global

Phase intermédiaire du projet

### Événements marquants

Réunion avec l’équipe afin de valider l’usage de git et la conception du site web.

### Points d’attention

Avancer étape par étape en attribuant des tâches cohérentes à faire pour le projet.

## Tâches réalisées

- [1] Rédaction du rapport de projet

- [2] Mise à jour des journaux de travail

- [3] Premier meeting de la semaine

- [4] Conception d’une maquette web et son application map

## Tâches en cours

### Tâche 1

Tâche finie.

### Tâche 2

Tâche finie.

### Tâche 3

Tâche finie, meeting qui aura duré 1h30, explications sur le concept git et maquette web

### Tâche 4

Tâche finie, validé par le chef de projet

## Tâches prévues pour la semaine suivante

- [1] Coder le backend du site web

- [2] Mise en place de l’hébergeur swisscenter

## Risques & dépendances

### Problème / Risque : Manque de maîtrise de la technologie utilisée par une partie de l’équipe

Impact :

Ralentissement du développement, risque d'erreurs ou de mauvaise implémentation, dépendance accrue envers les membres plus expérimentés

Mesures prises / à prendre :

Mis un point d’importance sur la gestion du projet, priorité sur l’avancement étape par étape, méthodologie Waterfall appliquée.

## Indicateurs clés

Avancement global :

40%, phase intermédiaire, finalisation des concepts du projet

Respect du planning :

Conforme

Qualité :

Aucun défaut détecté, validé par le chef de projet